创新创业基础与工程设计实践（下）进度报告

2023 年 11 月 10 日 第 3 次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 创智行科技有限公司 | 专业组别 | 计算机类第09组 |
| 项目名称 | 基于鱼眼相机与其他感知技术的自动驾驶仿真系统 | 指导教师 | 程楠 |
| 1. **工作内容、进展情况**   1.完成项目开题报告：将各个组员的模块内容整合，并统一格式。项目开题报告包括引言、公司概况、需求分析、市场调研与分析、项目规划、系统设计、技术方案与开发框架、测试计划、风险评估与管理、财务预算与经济效益、项目管理与组织结构、社会效益及影响、结论与展望。  2.制作立项答辩PPT：包括公司简介、市场调研、项目概述、创新特点、技术方案、阶段工作、市场前景、可行性分析等内容。  3.召开团队会议，进行立项阶段总结和个人述职，让每个成员分享自己在立项阶段的工作成果和遇到的困难与解决方案。  4.进行立项答辩：由经理和秘书讲解项目的背景、目标和计划，并邀请全体组员参与回答委员会的问题，包括项目的可行性、技术实施方案、市场前景等方面。 | | | |
| **2、存在问题**  1. 团队协作、版本管理较为混乱。  2. 由于项目太大，需要大部分成员采纳与开发工作。  3. 未建立起使所有组员便捷参与项目决策的管理机制。 | | | |
| **3、下步计划**  1. 在Gitee创建项目仓库，逐步建立项目团队协作编码和版本控制机制。  2. 组织开展详尽的需求分析，从而撰写需求分析报告。  3. 继续组织学习双创智慧树课程，加强对理论知识的掌握。 | | | |
| **4、指导教师意见**  **你们已经完成了项目开题报告和立项答辩PPT的制作，并进行了团队会议和个人述职，这些都是项目立项阶段必要的准备工作。你们充分考虑了项目的各个方面，包括需求分析、市场调研、技术方案等，并且有明确的项目规划和风险管理。**  **然而，我也注意到存在一些问题。首先，团队协作和版本管理方面需要加强，建议在Gitee等代码托管平台上创建项目仓库，以便更好地进行团队协作和版本控制。其次，由于项目规模较大，需要更多成员的参与和贡献，建议明确每个成员的任务和责任，并确保项目进展顺利。最后，建议建立一个便捷的项目决策管理机制，以确保所有成员都能参与到项目决策中来，提高团队的效率和凝聚力。**  **接下来的计划很好，我鼓励你们继续推进工作。建立详尽的需求分析，将为后续的项目开发提供重要指导。同时，继续学习双创智慧树课程，进一步提升理论知识和实践能力，对项目的成功实施至关重要。**  **签名：程楠 2023 年 11 月 10 日** | | | |
| **管理团队评价（优良中差）：**  **签名： 年 月 日** | | | |

注：1、每期周日前提交指导教师；2、指导教师签署意见后返回项目组，同时提交课程邮箱；

2、如有指导教师现场指导，填写下页附表，跨组指导的由被指导小组负责填报。

**指导教师现场指导记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 | **程楠** | 时间 | **2023年11月4日** | 地点 | **计算机与人工智能学院院办205** |
| 参加人员 | **徐梓航、郭顺、蔡从轩、陈自豪、郭晓卿、华勇、郑辰乐、李景尧、赵柏茗、徐梦蝶** | | | | |
| 会议纪要：  会议由程楠老师主持，主要内容为各个同学陈述自己在立项阶段的相关工作，具体内容如下：  （1）各同学发言如下（按发言顺序编排）：  ①徐梓航：共出席了三次会议，撰写了项目开题报告、市场调研报告、财务预算报告、公司规章制度，制作了立项答辩PPT，还整合了其他成员的任务。  ②郭顺：共出席了三次会议，撰写了三份进度报告。  ③李景尧：共出席了三次会议，参与撰写了三份会议纪要。  ④徐梦蝶：共出席了三次会议，参与撰写了开题报告的财务预算与经济效益部分，还参与撰写了财务预算报告，包含了主要预算、预算执行的保障和监督措施等部分。  ⑤陈自豪：共出席了三次会议，设计了公司logo。  ⑥华勇：共出席了三次会议，设计了软件logo。  ⑦蔡从轩：共出席了三次会议，撰写市场调研问卷问题。  ⑧赵柏茗：共出席了三次会议，负责发放市场调研问卷和统计问卷结果。  ⑨郭晓卿：共出席了三次会议，辅助陈自豪制作logo。  ⑩郑辰乐：共出席了三次会议，辅助华勇制作logo。  （2）提出了下一步的要求是准备好立项答辩的有关材料，于指定时间准时参加答辩。 | | | | | |